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第一章  议标公告

根据舟山市第二人民医院《物资与服务招议标采购管理制度》等有关规定，就舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目实施公开自行采购，欢迎符合要求的单位前来投标。

一、项目名称：医保基金综合管理平台
二、项目编号：EYCG-Y.F.G-2025-025
三、采购方式：自行采购（院内议标）

四、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）

	序号
	采购内容
	数量
	预算金额
	简要技术要求、用途
	备注

	1
	医保基金综合管理平台
	1项
	12万元
	医保基金综合管理平台建设，详见招标文件第四章的采购需求
	


  五、投标供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 

2、本次招标项目不接受联合体投标。

 六、招标报名截止时间（北京时间）：
    至2025年5月29 日17时00分止。报名方式:网上报名；报名内容：参加项目名称+公司名称+代表姓名和联系电话+法定代表人授权书、授权人身份证复印件、被授权人身份证复印件（在参加现场议标时准备身份证原件）、营业执照复印件，以上报名资料均需加盖投标人公章，报名内容以PDF或word发至邮箱986917388@qq.com，并电话确认。

  七、投标文件截止提交时间（北京时间）：

投标人于2025年5月30日9时前将加盖公章的纸质版投标文件一正二副（包装密封），加盖公章的投标文件电子版（正本扫描件）一份；提交到舟山市第二人民医院门诊楼316室。

  八、开标时间和地点

1、开标时间：2025年05月 30日上午9:00
2、开标地址：舟山市新城千岛街道鼓吹山路29号舟山市第二人民医院门诊楼316室。

  十、联系方式

1、招 标 人：舟山市第二人民医院

   联系地址：舟山市定海区千岛街道鼓吹山路29号

   联系电话：13615800164

   联 系 人：杨泽坤

2、医院监督管理部门：舟山市第二人民医院纪检监察室

   联系方式：0580-2362900

 第二章  供应商须知

供应商须知前附表
	序号
	条 款 名 称
	内       容

	1
	采购人
	舟山市第二人民医院

	2
	项目名称
	医保基金综合管理平台项目 

	3
	采购方式
	院内议标

	4
	采购预算
	12万元

	5
	建设期
	合同签订后60天内完成项目建设并实施上线，系统全功能交付（试运行）3个月后通过验收

	6
	建设地点
	舟山市第二人民医院

	7
	付款方式
	详见第四章

	8
	投标报名截止时间
	2025年5月29日17时00分

	9
	投标有效期
	90天

	10
	投标报价币种及单位
	人民币、元

	11
	招标投标文件份数
	3份（其中正本1份，副本2份）

	12
	投标文件提交截止时间以及开标时间
	2025年5月30日9时

	13
	开标地点
	舟山市新城千岛街道鼓吹山路29号舟山市第二人民医院门诊楼316室

	14
	评标办法
	综合评分法

	15
	评标结果公示
	舟山市第二人民医院官网：http://www.zsjsby.org.cn/

	16
	履约保证金
	无。

	17
	签订合同
	中标供应商自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同

	18
	解释权
	本招标文件的解释权属采购人

	19
	软件系统演示说明
	1.本项目软件系统演示部分需供应商进行现场演示，请自带笔记本电脑并且提前调试好程序，演示要求详见“第五章 评标办法”-“评分标准”的“序号10”，演示过程需清晰可见、针对性强、便于评审，否则由此产生的所有可能导致演示无效的风险由供应商自行承担。
2.演示顺序按照报名顺序定。


第一节  招标文件

1．招标文件的组成

1.1 招标文件由以下部分组成：
第一章 议标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及需求

第五章 招标办法及标准

第六章 附件：招标投标文件格式

1.2 本招标文件的解释权属采购人机构。

2．招标文件的澄清与修改
2.1招标投标人应认真阅读本投标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标截止前3天内以书面形式要求采购人澄清。采购人对已发出的投标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在投标文件要求提交招标投标文件截止时间3天前以书面形式通知所有已购买投标文件的潜在投标人。

2.2采购人以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买投标文件的潜在投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.3投标文件的答复、澄清、修改、补充通知实质上改变采购需求相关内容，且自投标文件的答复、澄清、修改、补充通知发出之日起至投标截止时间止不足3天的，采购人可视情况推迟投标截止时间和开标时间，并将变更后的时间书面通知所有已购买投标文件的潜在投标人。

2.4投标文件澄清、答复、修改、补充的内容为投标文件的组成部分。当投标文件与投标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5投标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本采购代理机构的，不得擅自澄清、答复、修改或补充投标文件。

第二节  投标文件

3. 投标文件的要求

3.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对招标文件实质性内容作出投标，否则按无效标处理。

3.2 投标文件格式按本招标文件第六章格式要求编制，不得对招标文件格式进行随意增删更改，如影响实质性内容表达的按无效标处理。 

4. 投标文件的组成

4.1 投标文件由资格文件、资信技术文件、报价文件三部分组成。

4.2 资格文件包括（复印件加盖单位公章）： 

4.2.1 资格文件封面（附件十一1）

4.2.2 有效的营业执照复印件

4.2.3 法定代表人（负责人）资格证明书（附件一）
4.2.4 授权委托书（附件二，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)

4.2.5 投标声明书（附件三）
4.3 资信技术文件包括（复印件加盖单位公章）：

4.3.1 资信技术文件封面（附件十一2）

4.3.2 偏离表（附件六)
4.3.3产品清单（附件七)；

4.3.4企业实力（可根据评分标准提供，如有)；

4.3.5业绩（附件八，可根据评分标准提供，如有)；

4.3.6拟派项目组人员（附件九，可根据评分标准提供，如有)；

4.3.7项目理解和需求分析（可根据评分标准提供，如有)；

4.3.8组织实施方案（可根据评分标准提供，如有)；

4.3.9项目技术方案（可根据评分标准提供，如有)；

4.3.10售后服务及培训方案（附件十，可根据评分标准提供，如有)；

4.3.11软件系统演示（可根据评分标准提供，如有)；

4.3.12供应商认为其他需要提供的证明材料（如有）

4.4 报价文件包括：

4.4.1 报价文件封面（附件十一3）

4.4.2 投标函（附件四）

4.4.3 报价表（附件五)

5．投标文件的语言

5.1 投标文件中除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则按无效标处理。
6．投标文件的计量单位

6.1 投标计量单位，招标文件有规定的按其规定，无规定的采用中华人民共和国法定计量单位，否则按无效标处理。

7．投标报价

▲7.1投标报价是履行合同的最终价格，包括项目实施所需的项目软件开发、设备、接口费、系统集成、管理、安装调试、培训、服务、维护、升级费、不可预见费、无缝对接费、验收、技术服务、售后服务、税金、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。本项目各单项内容在项目投入正常运行前的一切工作由供应商完成，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。
▲7.2 报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

▲7.3 报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

   8．投标费用

8.1 不论招标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

9．联合体

9.1 本项目不接受联合体投标。

10．特别说明

▲10.1 供应商不得是采购人的附属机构（单位）。
10.2 供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。

10.3 供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

▲10.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲10.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
11．投标文件有效期
▲11.1 投标文件有效期为  90天，从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

11.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件，但相应延长其投标保证金的有效期；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

12. 现场踏勘

12.1 采购人不组织现场勘查。
13．投标文件的签署、份数

13.1 投标文件应按招标文件要求的组成顺序编制、装订成册。

13.2 投标文件须用白色A4纸打印或用不褪色的碳素墨水填写，字迹要清晰易于辨认，语意要明确，并按照招标文件要求加盖供应商公章和法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章。
13.3 供应商的投标文件分资格文件、资信技术文件和报价文件，均为一式3份，其中正本 1份，副本2份。
13.4 封面是投标文件的组成部分，每份投标文件的封面上应分别注明“正本”或“副本”和“资格文件”或“资信技术文件”或“报价文件”字样。正本与副本不一致的以正本为准。如未标明正本和副本或正副本标注有误的，由其他供应商代表从所有投标文件中随机抽取一本作为正本；如无供应商代表抽取，则由监管人员随机抽取。每份投标文件封面按附件内容提供。
14．投标文件的密封和标记

  14.1 资格文件、资信技术文件和报价文件分别装袋密封。
14.2 投标文件的正本和副本应一起装袋密封。
14.3 投标文件外包装封面上注明项目名称、项目编号、供应商名称、文件名称（资格文件或资信技术文件或报价文件）及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

14.4 未按以上要求密封、标记的，或者包装严重破损、失散的，其投标文件将被拒绝接收。

14.5 如外包装封面标记有误，采购代理机构对投标文件的误投和误启等情况概不负责。

第三节  开 标

15.开标准备 

采购人将在规定的时间和地点进行开标。本项目不要求供应商授权代表参加现场开标、开启投标文件活动。 

16.开标程序 

  16.1开标会由采购人相关工作人员主持，主持人宣布开标会议开始。

  16.2介绍参加开标会的人员名单。 

16.3宣布开标纪律和有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

16.4监督人员查验招标投标文件密封的完整性。

16.5在监督人员的监督下打开招标投标文件密封袋，清点招标报价文件、招标投标文件正本、副本数量，招标投标文件有无正、副本标记等，符合投标文件要求的送评标室评审；不符合要求的（招标投标文件组成不全、招标投标文件未标明正副本等），当场作为无效标处理。

16.6各投标人的资格由采购人员负责初审，对审查不通过的，提请评审小组进行终审，如评审小组确认为“无效投标”的，应当按规定告知或询问投标人，并允许其陈述说明。 

16.7商务技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标人的商务技术评分结果。 

16.8投标人商务技术得分宣读完毕后，宣读《开标报价一览表》中的投标人名称、招标报价、投标内容和最后一次招标报价内容。 

16.9做好开标记录，并由评审专家、记录人、监督人共同签字确认。 

16.10汇总各个投标人商务技术、报价得分，并按总分由高到低顺序排列。

第四节  评 标

17. 评标委员会

17.1 采购人在监管部门的监督下依法组建评标委员会。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和比较。

17.2评标委员会依据供应商提交的投标文件进行评审。                  

18. 评标的保密

18.1 评标采用保密的方式进行。

18.2 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.3 在投标文件的评审和比较、中标候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致其投标被拒绝。

18.4 评标委员会对未中标供应商就评标过程以及未能中标原因不作解释。

18.5 采购人不得在中标人确定前，与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

19．评标程序

19.1 资格文件的评审。

19.2 资信技术文件的评审。

19.3 报价文件的评审。

19.4 评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评标委员会按评标办法向采购人推荐中标候选供应商同时出具评标报告。

20．评标办法及评分标准（详见第五章）

21．澄清问题的形式

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求供应商在评标委员会要求的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（负责人）/委托代理人签字确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如供应商未在规定时间内澄清、说明、补正或拒绝澄清、说明、补正的，其投标文件按无效标处理。

22．错误修正的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

22.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

22.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

22.4 如有多报（指数量超出招标文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

22.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。

23．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

23.1 未按规定标记、签署、盖章、装订的；

23.2 不具备招标文件规定资格要求的；

23.3 不投标招标文件实质性内容的（招标文件中带“▲”内容及被拒绝的条款）；

23.4 不符合招标范围、技术标准的要求无法满足采购人使用要求的；

23.5 投标文件的组成或份数不符合招标文件要求的；

23.6 投标文件格式不规范、内容不齐全或者虚假的；

23.7 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.8 投标文件的语言、币种及计量单位不符合招标文件要求的；

23.9 未按招标文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改，影响实质性内容表达的；

23.10 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的；

23.11 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的；
23.12 报价超过了采购预算（或最高限价）的；
23.13 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

23.14 拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

23.15 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

23.16 附有采购人不能接受的条款的；

23.17 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

23.18为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

23.19单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

23.20法律法规和招标文件中其他规定无效的。

24．废标

24.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件的内容作实质性投标的供应商不足三家的；

24.2 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的；

24.3 有效报价不足三家，评标委员会认为投标缺乏竞争并否决所有投标的；

24.4 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

24.5 因重大变故，招标任务取消的。

第六节  定 标

25．确定中标供应商
25.1 采购人按照评标委员会推荐的中标候选供应商确定中标供应商。

25.2  在舟山市第二人民医院官网网址：http://www.zsjsby.org.cn/上发布中标公示，公示期为1个工作日。
26．质疑

26.1 供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可依法向采购人提出质疑。

26.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.3 对中标结果的质疑应自中标公示之日起，3个工作日内提出。采购人在收到供应商的书面质疑3个工作日内作出是否受理，作出受理的应在30日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通知质疑供应商，答复的内容不得涉及商业秘密。

27. 中标通知书

27.1 公示期内无质疑的，期满后采购人向中标供应商发出书面中标通知书。

27.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
第七节  合同授予

28．履约保证金：无
29．签订合同

29.1 中标供应商自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

29.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格，不予退还投标保证金。

29.3 采购人无正当理由拒签合同的，采购人将中标人拉入医院采购黑名单。

29.4 招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。
第三章  合同主要条款

（仅作参考，具体内容由甲乙双方协商确定）

项目名称：舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目       

项目编号：EYCG-Y.F.G-2025-025
甲方：舟山市第二人民医院                     

乙方：（中标供应商）                     

根据舟山市第二人民医院关于医保基金综合管理平台项目自行采购（院内招议标）的结果，签署本合同。

一、项目内容
	序号
	标的名称
	技术需求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	详见项目对应招投标文件
	
	
	
	

	2
	
	详见项目对应招投标文件
	
	
	
	

	......
	
	详见项目对应招投标文件
	
	
	
	

	总计
	大写：                               元
	小写：￥                      元


二、合同金额和价款支付
2.1 本合同总价款为人民币（大写）：                     元（￥：               ）。

2.2 合同价款包括项目实施所需的项目软件开发、设备、接口费、系统集成、管理、安装调试、培训、服务，维护、升级费、不可预见费、无缝对接费、验收、技术服务、售后服务、税金、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。本项目各单项内容在项目投入正常运行前的一切工作由乙方完成，乙方应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

2.3 付款方法：合同生效后支付项目总金额的30%，项目验收合格后支付项目总金额的60%，项目质保期期满后支付项目总金额的10%。
三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供的服务或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方服务的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

4.2本项目所有成果的版权属甲方所有，乙方不得以任何形式向第三方提供，否则，按国家法律和有关规定追究乙方的一切责任。

4.3本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。
五、履约保证金：无
六、转包或分包
6.1 本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

6.2 如有转让或分包行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。
七、建设期、履约方式及履约地点
7.1建设期：合同签订后60天内完成项目建设并实施上线，系统全功能交付（试运行）3个月后通过验收。  
7.2 履约方式：交钥匙项目

7.3 履约地点：甲方指定地点
八、保密

8.1甲方应为乙方提供能使本次项目建设正常进行的一切便利；甲方负责向乙方提供项目建设需要的有关资料，乙方要对甲方的有关资料保密。

8.2 乙方要对甲方的管理信息系统、业务、生产有关资料和数据信息保密。

8.3 乙方技术人员在操作和维护时，不得采取任何形式获取和传播应当保密的甲方内部信息。

九、试运行

9.1 合同签订后60天内完成项目建设，并达到试运行条件（系统全功能交付），试运行期3个月。试运行期间，乙方应安排人员培训，并进行实际操作；对系统进行日常操作，并予以记录；对系统发生的问题，分重点分层次的予以解决，并由此提出针对性的措施。发现并总结系统运行中的管理和维护问题，总结经验，以便系统正常运行时参考。

9.2 试运行期间，乙方应准备试运行的工程技术、资料等条件，协助甲方工作，完善整个系统。

十、调试和验收
10.1 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交付甲方。

10.2 乙方提供的标的在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够熟练使用，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.3 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，视为乙方认可标的质量问题、放弃验收抗辩权。

10.4甲方按照采购合同规定的技术、服务、标准以及乙方的投标文件、本项目文件等要求，对乙方履约情况进行验收；验收方案应当包括项目所有功能的实现情况、密码应用和安全审查情况等采购文件和采购合同规定的内容，并出具验收合格书。

10.5乙方应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，满足本采购文件的项目实施要求；乙方所供产品及软件系统应满足采购文件所规定的技术要求。
10.6验收标准：根据采购需求、投标制作方案以及合同等进行验收。

10.7试运行3个月后无任何问题且甲方能全方位的操作、检查，甲方才作最终验收。
十一、税费承担

11.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。
十二、质量保证期和售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供标的服务。

12.2 项目整体要求质保期      年（自项目验收合格之日起计算）。

12.3 乙方提供的标的存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担更换标的所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该标的的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6 标的整体免费保修期为     年（自项目验收合格之日起计算）。保修期后，乙方仍应负责维护，使用维护费用     元/年。
十三、风险承担

13.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

十四、违约责任

14.1 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之 5 向乙方支付违约金。

14.2 乙方逾期交付标的的，应按逾期交付总价款每日万分之 5 向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中扣除。逾期超过约定日期  20 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之   10  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该标的或解除合同。乙方愿意更换标的但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换标的的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担价款总额10%的违约金。

14.4 乙方未依约提供技术资料、承担保密义务的，依合同总价款的10%向甲方支付违约金。

14.5乙方服务经甲方验收不合格的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方未在甲方要求期限内整改完成或整改后仍不合格或已不能整改的，甲方有权拒绝支付未支付款项并解除合同，同时可要求乙方退还已收取款项并承担合同总金额10%的违约金。

14.6如有转让或分包行为，甲方有权解除合同。如造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

14.7乙方未按采购文件规定和投标文件承诺达到软件开发深度的或者向甲方提供售后服务的，甲方有权视情节轻重对乙方做出价款总额1%--5%的违约金扣付。

14.8因乙方违约行为给甲方造成损失的，如果违约金不足以弥补甲方经济损失，乙方还应当赔偿甲方其余经济损失，包括直接经济损失及可预见的间接经济损失。间接经济损失包括但不限于：因违约方违约事项致使守约方损失的可期待利益及守约方为此支出的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费、评估费、保全费、执行费等费用以及其它可预见的间接经济损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。
十六、争议处理
16.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省舟山市。

十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
17.2 有关本合同中未写明的内容以本项目EYCG-Y.F.G-2025-025
采购文件的规定为准。

17.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

17.4 本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。
甲方（盖章）：                       　乙方（盖章）：                         
地址：                                 地址：                         　　　　
法定代表人（负责人）：               　法定代表人（负责人）：                 
委托代理人：　　　　　　　　　　　　   委托代理人：                           

联系方式：　　　　　　　　　　　　     联系方式：　　　　　　　　　　    　　 
账户名称：                           　账户名称：                             
开户银行：　　　　　　　　　　　　　   开户银行：                              

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：                                    

签订时间：                                                                      
签订地点：                                                                     
第四章  采购内容
一、项目概况

医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，事关广大群众的切身利益。党中央、国务院高度重视医保基金安全问题，习近平总书记多次作出重要指示批示，明确要求要加强医保基金监管，要健全严密有力的基金监管机制，常抓不懈。国家医保局成立以来，一直把打击欺诈骗保作为首要任务来抓，初步构建起打击医保欺诈骗保的高压态势。为进一步加强医院对医保基金的使用管理，规范医生医疗服务行为，减少医保基金的不合理支出，提高基金的使用效率，确保医保基金运行安全和完整。通过建立医保基金智能两库管理系统和医保基金反馈系统，构建起医保政策为核心的全方位医疗服务监控系统，利用信息化手段加强对医保费用的日常监管，确保基金的合理使用。

二、项目建设内容

（一）系统功能范围

本项目建设包含医保基金智能两库管理系统、医保反馈系统和数据服务，具体功能内容如下：

	序号
	总体要求
	功能说明

	医保基金智能两库管理系统

	1
	事前实时审核
	规则引擎嵌入HIS医生工作站，开具处方或医嘱时进行处方或医嘱的医保合规性管控，如存在不合规情况事前实时警示开嘱医生。可对规则不同明细进行强制保存（不允许保存可个性化设定）或继续保存，区分不同的违规等级预警提示灯。

	
	
	按照每月三目政策月度更新医保等规则。

	2
	事中智能监管
	数据实时监测：对每日事前的运行数据实时监测，对各类违规数据进行多维分析，可拓展分析全院违法规则详情、各科室违反规则详情，并支持定位每条违规单据的明细数据。

	
	
	★规则控制：为满足不同医院的定向化管理，系统“两库”引擎支持用户启用或禁用的规则，并且规则启用时可以排除不需要审核的科室。

	
	
	★规则自定义:除内嵌现有“两库”规则外，用户可根据医院业务场景需求，自行编辑、增加医院个性化基金监控规则。

	
	
	定时预审：通过设置定时任务的方式，医疗费用合理控制系统每天定时（一般为凌晨时间段）从HIS系统中同步全部在院医保患者的医嘱、费用明细、诊断等信息。

	3
	事后分析
	违规数据分析：针对已结算的就诊数据，根据预先设定好的规则参数，对数据进行逐一检查，筛选出违反规则的费用或疑点对象（两定、医师、参保人），系统将预审结果分门别类地展示给工作人员审查，有针对性地开展医疗服务审核、稽核工作。主要包含科室、全院违规记录分析，并且支持规则监控记录。

	
	
	智能审核功能
	通过审核引擎调用系统已启用的审核规则对每个病例的医疗费用合理性合规性进行逐个审核，并展现审核结果。系统既支持病例批量审核，也支持单个病例审核。

	
	
	★分析报告
	基于监管分析的数据源，支持自动生成分析报告并可根据时间范围一键下载分析报告。

	医保反馈系统

	1
	文件导入
	将从医保局下载的审核意见书导入系统，形成违规病案列表，可设定违规病案处理截止日期。

	2
	病案分配
	将审核意见书中的问题病案，自动分配按不同的医疗类别分发给医生或科室处理人，手动分配则由人为介入病案分配。

	3
	★病案反馈
	医生对医保科下发的问题病案反馈，存在异议可上传图片和文字作为反馈依据进行申诉，认同问题病案可同意扣款，支持批量反馈。

	4
	反馈审核
	医保办对医生反馈的数据进行全面的审核，存在异议可驳回申诉，认同可同意申诉，支持批量审核反馈。医保办对于医生尚未提起申诉的病案可直接处理，同样支持申诉及同意扣款。

	5
	数据上传
	支持对反馈完成数据生成压缩包，上传医保中心。

	6
	★历史病案
	记录了医保科封账后的历史病案数据。

	数据服务

	1
	★自查自纠报告
	结合飞行检查稽查重点内容，为医院出具定制化自查自纠分析报告，督促医院进行相关违规行为整改（注：报告中需含串换收费、过度诊疗等规则检查项）。

	2
	系统管理
	系统支持医保审核规则自定义设定，支持监控规则管理。

包括参数设置用户管理、角色管理、菜单管理、限定权限，知识库配置等功能。


（二）系统规则内容

系统规则全面、丰富，同步国家医疗保障局规范及要求。其中包含：1.智能审核规则；2.浙江自查自纠、浙江省基金监管手册或国家飞检、省飞检规则。

1.智能审核规则（包含但不限于）

	序号
	规则标准名称
	规则基础说明

	1
	非基本医疗保险目录
	限定基本医疗保险目录的范围

	2
	超限定疗程
	限定收费项目和药品的使用疗程，项目在一个时间区间内限定报销天数，项目编码，对应限制疗程天数，超出提示

	3
	限儿童
	限定子女统筹、儿童、新生儿使用的药品和项目。

	4
	限定医院类型、级别报销
	限定报销药品或项目的适用医院级别和类型。

	5
	违反限定适应症(条件)项目
	对医疗服务项目“限定支付”的适应症进行审核。

	6
	医用材料与治疗项目不符
	材料使用前提需要匹配对应项目。

	7
	违反项目匹配
	限定医疗服务项的支付必须与限定的医疗服务项目同时使用。

	8
	重复收费
	审核同次诊疗过程中，是否重复使用或者重复收取费用的诊疗项目。

	9
	超项目限定报销总额
	审核材料项目累计金额是否超过限定总额。

	10
	超限定价格
	涉及药品/耗材/项目限定价格审核。

	11
	超限定频次
	限定诊疗项目在一个时间区间内的次数

	12
	超限定数量
	限定诊疗项目/药品在一个时间区间内限定报销的数量。

	13
	限定就医方式
	药品或项目仅限在特定的就医方式时使用。

	14
	药品超量
	根据药品的规格、转换比，参照上传的用量频次或说明书的用法用量，计算出药品的实际可使用天数。

	15
	中药饮片超量
	药品目录内有用量限制的饮片，根据普通疾病和恶性肿瘤，限定不同的用量。

	16
	中药饮片审核
	审核单味不支付的中药饮片。

	17
	限定性别用药
	审核限定性别使用的药品。

	18
	违反限定适应症(条件)用药
	对药品目录中有“限定支付”的适应症进行审核。

	19
	提前取药
	限定慢性病用药提前取药的天数。审核同一参保人在同一家医疗机构的提前取药行为。

	20
	限定医生、科室使用
	对限定在特定科室、医生使用的药品进行审核

	21
	分解住院
	参保人员出院后指定天数内在同一家医院再次入院,两次住院中相关项目和材料累计达到相应天数或金额。

	22
	★门诊规定病审核
	审核规定病种对应的药品、检查和治疗，超出范围使用的进行提示。


2.2024浙江省自查自纠、浙江省基金监管手册或国家飞检、省飞检规则（包含但不限于）

	序号
	规则标准名称
	规则基础说明

	1
	重复或分解收费
	审核以外的重复或分解情况

	2
	超限定支付条件或超范围使用
	审核以外的超医保支付范围的情况

	3
	超标准收费
	审核以外存在超过规定价格标准、数量标准进行，且超过部分纳入医保结算的情况

	4
	过度诊疗
	审核是否违反诊疗规范，过度使用药品、耗材以及诊疗服务

	5
	★串换收费
	将医保不予支付的医疗服务项目、药品、耗材等串换成医保目录内的医疗服务项目、药品、耗材等进行医保结算，或将无收费项目的项目套收医保目录内项目进行医保结算，或将低标准收费项目套入高标准收费项目进行医保结算等。 


三、其他要求

1、本项目各单项内容为交钥匙项目，在项目投入正常运行前的一切工作，包括因交钥匙应该包括的所有工作内容由中标供应商完成，其费用已含在合同价款中，不再增加。采购内容及数量包含但不限于招标需求-技术需求清单中所示内容，供应商综合考虑后进行投标报价并承担相应的风险责任。投标报价时按上述清单数量进行报价，工程量偏差或漏项的由各投标单位综合考虑在投标报价中，中标后视为已包含在合同总价中，并应按采购人要求完成，今后不作调整。

2、供应商提供的产品需是最新版本，供应商有义务保证采购人采购项目的完整性，确保验收时构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。如项目实施过程中因缺少设备、配件、辅材、软件或服务等导致采购人采购项目无法正常运行或使用，供应商按需提供，费用视为包含在报价内，不再计算。

3、供应商需明确提供所有支持系统运行的必要硬件及网络、数据库等环境配置清单，作为采购方参考。

4、供应商提供常见医院业务系统接口。

5、在质保期结束前，须由中标供应商工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修复。在修复之后，中标供应商应将缺陷原因、修复内容、完成修复及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。
6、中标供应商提供的所有产品所涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或者要求赔偿，如出现上述问题，一切经济损失和法律责任均由中标供应商承担。中标供应商所投标平台项目内子系统若采用第三方软件，中标供应商需提供满足“舟山市第二人民医院”所需要的正版授权，采购人不承担该项费用，也不再另行采购。

四、商务条款：

1、项目组织管理要求

1.1供应商应充分考虑满足招标项目的建设要求，提出完整的项目管理、系统设计与开发、培训、项目施工、项目验收、售后服务方案；

1.2 供应商应根据对项目的理解作出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责；

1.3采购人有权监督和管理投标项目的测试、安装、调试、故障诊断、系统开发和验收等各项工作，供应商必须接受并服从采购人的监督、管理要求。

1.4担任本次实施团队项目经理的人员必须具有5年以上本行业经验并承担过类似项目的实施。
▲2、建设期：

2.1合同签订后60天内完成项目建设并实施上线，系统全功能交付（试运行）3个月后通过验收。

2.2供应商在投标文件中应根据对项目的理解作出项目实施的初步计划，成为中标方后必须提交正式工作方案，明确招标项目实施团队的组成、工作内容、投入人员、工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

3、建设地点：采购人指定地点。

▲4、质保期：提供系统终生维护，系统上线并正式运行后提供1年及以上免费质保（自总项目验收合格之日起计），项目建设期间及质保期内的所有售后服务，包括软件维护、升级、流程接口更改等所产生的费用均由中标供应商承担。

5、应急方案：为确保采购人信息管理系统7*24小时*365天不间断工作的要求，供应商需提供针对应用的应急投标解决方案。

6、售后服务要求：

6.1质保期内，中标供应商需免费提供包括软件版本升级、系统补丁、功能维护、业务咨询等服务，保障系统和平台24小时稳定运行。

6.2免费保修期（等同于质保期）内中标供应商负责修理和替换任何由于自身的质量问题造成的损坏及故障以及保修条款内提及的项目，采购人无须为此付费。

6.3中标供应商提供免费保修期满后收费技术支持和售后服务的内容、服务方式、范围（产品、技术、模块、部件）及价格，单独报价。维护费包含中标供应商提供的所有软件模块、升级及接口改造等需求，以及数据库迁移。

6.4维修投标时间为7*24小时*365天电话或电子邮件服务，2小时内做出明确投标和安排，4小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在12小时内到达现场。

6.5如院方数据中心调整，中标供应商应免费协助院方完成应用服务和数据库、文件的迁移工作。

6.6今后如有新的系统对接，应免费接入。

6.7为保证信息系统正常、安全地运行，供应商应制订详细的售后服务方案。

7、项目培训要求：

7.1 项目培训主要针对系统使用人员和系统维护人员进行培训；根据不同人员制定不同的培训计划和培训内容。

7.2 供应商必须提供满足系统建设、管理、维护等要求的技术培训服务，并达到预定的培训目标。使系统管理人员和技术人员，通过培训能够达到独立操作、分析、判断、解决、排除系统一般故障问题。能够掌握本系统的安装、测试及维护。掌握本系统的初始化及故障诊断、定位排除、故障恢复的基本技能。了解运行维护的组织与管理流程。能独立发现和报告系统运行中的故障。能配合和管理供应商的维护人员进行系统的日常维护，并能够处理一些严重的突发故障进行前期处置，保证系统的不间断运行；

7.3 供应商必须根据本次采购文件所制定的目标和范围，提供完备的培训服务，面向不同应用层次的人员分别列出所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障及软件结构、定制和升级等各个方面，并提供全套培训教材、培训方式、培训场地安排、培训设备安排、培训时间与班次安排等。培训费用包含在投标报价中；

7.4 所有书面资料或电子文档用中文书写，授课形式为中文。培训成果应在培训计划及课程中予以明确说明。

7.5为保证信息系统正常、安全地运行，供应商应制订详细的培训方案。

▲8、项目验收要求：

8.1 采购人按照采购合同规定的技术、服务、标准以及中标人的投标文件、本项目文件等要求，对中标人履约情况进行验收；验收方案应当包括项目所有功能的实现情况、密码应用和安全审查情况、信息系统共享情况、维保服务等采购文件和采购合同规定的内容，并出具验收合格书；

8.2 中标人应在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，满足本采购文件的项目实施要求；中标人所供产品及软件系统应满足采购文件所规定的技术要求；

8.3 验收标准：根据采购需求、投标制作方案以及合同等进行验收。

9、文档交付要求：应用系统开发应严格按照国家软件工程规范进行，中标供应商必须根据开发进度及时提供有关文档，包括但不限于：

①准备阶段：《实施计划》；

②需求分析阶段：《需求分析说明书》；

③设计阶段：《数据库设计说明书》；

④测试阶段：《测试计划》、《测试记录》、《测试报告》；

⑤上线阶段：《试运行/上线报告》；

⑥过程文档：《培训计划》、《培训记录》、《例会记录》；

⑦交付使用：《用户手册》。

10、付款方式：合同生效后支付合同金额的30%，,所有功能模块建设完成并验收合格后支付合同金额的60%，免费质保期满后支付合同金额的10%。
五、说明：“▲”条款是实质性条款，投标文件须作出实质性投标，否则作无效标处理；“★”条款为重要项，负偏离将导致严重扣分。

第五章 评标办法及评分标准

一、评标原则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：采用综合评分法总得分为100分，其中资信技术得分85分，价格得分15分

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不投标招标文件要求和关键格式不符合招标文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

1、资格文件评审
评标委员会对供应商的资格文件的完整性、合法性、资格条件等进行审查。合格的进入资信技术文件评审，不合格的按无效标处理不再进入资信技术文件评审。

    2、资信技术文件评审
2.1评标委员会审查各供应商资信技术文件是否投标招标文件实质性要求。如果资信技术文件实质上不投标招标文件各项要求，评标委员会将按无效标处理。

2.2资信技术得分计算方法如下： 

①资信技术评定分值为85分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的资信技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的资信技术得分。

③各供应商的资信技术得分由评委自行评议，资信技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

	序号
	评分内容
	评审细则
	分值

	1
	基本技术

（22分）
	根据供应商提供产品的技术参数等与采购文件要求的符合度进行打分，全部满足采购文件要求的得22分。其中：“▲”为实质性要求条款，不允许负偏离；“★”为重要性指标，负偏离的每项扣2分；其余指标负偏离的每项扣1分，扣完为止。本项最多得22分。

（带“★”技术指标需提供系统功能截图并加盖公章，否则视为负偏离）
	28

	2
	项目案例

（2分）
	1、所响应产品具有自2022年1月1日起成功销售相关案例合同，每个案例0.5分，最高2分。（不包含第三方数据服务合同，需提供合同双方盖章复印件和验收报告证明，否则不得分）。
	2

	3
	公司资质（2分）
	1、具有医保规则事前审核系统、医保规则事中监管系统和医保规则事后分析报告系统软件著作权证书，每提供一个得0.5分，最高1分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）。

2、具有医保基金智能两库管理系统软件著作权证书和医保基金智能两库管理系统的软件测评报告，得1分。（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）。
	2

	4
	认证证书（2分）
	1、供应商具有有效的企业知识产权管理体系认证证书，得1分，最高1分。认证范围需包含“飞检自查自纠”关键字眼，否则此项不得分。

2、供应商所响应产品与国产化操作系统和数据库具有兼容性互认的得1分，最高1分。

（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）。
	2

	5
	人员资质（7分）
	1、项目经理1人，具有高级信创集成项目管理师认证证书的得1分，本项最高得1分；

2、项目团队成员同时具有药学专业硕士研究生或以上学历、药学类资格（职称）和中药学资格（职称）人员，每1人得2分，最高得2分；

3、项目团队成员同时具有统计学硕士研究生或以上学历和中级经济师认证的，每1人得1分，最高得1分；

4、项目团队成员同时具有数据库系统工程师证书和系统规划与管理师认证人员，每1人得2分，最高得2分；

5、项目团队成员具有高级软件工程师的，每1人得1分，最高得1分；
（提供证书复印件并加盖公章，否则不得分）。
	7

	6
	软件演示

（16分）
	演示方式：针对含“★”功能项进行演示，共8项，每项2分，共16分。演示时间不超过15分钟，演示所需数据及环境由供应商自备。 

演示点：项目建设内容中带“★”号功能点逐条进行演示。
	16

	7
	总体方案设计

（12分）
	总体方案设计、建设方案、软件开发方案等情况，详细阐述系统的体系架构、实现思路和关键技术，以及对功能设计和实施计划的建议（0-4分）。
	4

	
	
	医保两库自控系统功能设计描述，详细阐述功能模块设计的项目需求及思路（0-4分）。
	4

	
	
	医保反馈系统功能设计描述，详细阐述功能模块设计的项目需求及思路（0-4分）。
	4

	8
	实施方案

（6分）
	提供完整的实施方案，内容包括但不限于系统需求分析、测试、试运行、验收、进度安排等内容（0-6分） 。
	6

	9
	售后服务

 （6分）
	售后服务方案，内容包括但不限于售后服务承诺、服务保障措施、故障解决方案、服务响应时间及维护期内外的后续技术支持和维护能力方案（0-6分）。
	6

	10
	培训方案

（5分）
	培训方案合理性和可行性。系统计算机管理人员培训，重点培训为软件的安装、维护、调试、配置及使用技能；业务人员培训，重点对相应应用的操作、使用（0-5分）。
	5

	11
	应急方案

（5分）
	系统的应急方案设计的合理性，考虑用户实际使用需求，考虑本项目对当前和未来发展的要求（0-5分）
	5


3、报价文件评审

①评标委员会对报价文件进行评审，如报价文件出现下列情形的按无效报价处理，该报价得分为零分，不予推荐为中标候选供应商。

A、投标函、报价表内容填写不完整的；

B、建设期等不符合招标文件要求的。

②如有效报价不足3家，评标委员会认为投标缺乏竞争的，有权作出否决全部投标的决定。

3.1报价得分计算方法如下：

①价格评定分值为15分。 

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理书面说明或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的书面说明不合理的，该投标作无效标处理。
B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且报价最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/投标报价)×15%×100
4、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：

    供应商的总得分=资信技术得分+报价得分

5、中标候选供应商的确定：

评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。

第六章  投标文件格式

附件一：


法定代表人（负责人）资格证明书

供应商名称：                                               
地址：                                                     
成立时间：             年       月      日

经营期限：                                                  

姓名：                  性别：           年龄：                          

身份证号码：                            职务：                              

系                           （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称：                      （盖公章）

      年    月    日

（附法定代表人（负责人）有效身份证件正反面复印件）
附件二：

授权委托书

致舟山市第二人民医院：

我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限：                    。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称：                            （盖公章）

                       法定代表人（负责人）：                    （签字或盖章）

身份证号码：                                     
附：

委托代理人姓名：                                        

身份证号码：                                                     

联系电话：                                                     

年     月    日

（附委托代理人有效身份证件正反面复印件）

附件三：
投标声明书
致舟山市第二人民医院：
             （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址         。
我           （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目 （编号为 EYCG-Y.F.G-2025-025）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方严格履行采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
5、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。
6、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、我方独立参加此次采购活动，未与其他单位组成联合体。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！
    供应商名称(盖公章)：
                                       法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：
                                  日期：   年    月     日
附件四：

投 标 函

致舟山市第二人民医院：

我             （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的服务，我方有能力提供；

4、建设期：合同签订后60天内完成项目建设并实施上线，系统全功能交付（试运行）3个月后通过验收；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、按招标文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称：                                （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

单位地址：                                 邮编：                  

电话：                              传真：                         

                                    年    月    日    

附件五：               报  价  表               
项目名称：舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目  

	采购内容
	数量
	总价（元）

	医保基金综合管理平台
	1项
	（小写）

	总价

(人民币元)
	（大写）：


说明：1、以上报价包括项目实施所需的项目软件开发、设备、接口费、系统集成、管理、安装调试、培训、服务，维护、升级费、不可预见费、无缝对接费、验收、技术服务、售后服务、税金、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。本项目各单项内容在项目投入正常运行前的一切工作由供应商完成，供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。

2、报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。

3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。
供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：         （签字或盖章）

                                            年    月    日

附件六：                        

偏离表
项目名称：舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目  

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件投标
	偏离情况

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：1、供应商须将投标文件对招标文件的所有偏离填入此表。
2、如不填写，视为完全投标招标文件的要求。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。
供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

                               年    月    日

附件七：                        

产品清单

项目名称：舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目
	序号
	名称
	主要技术指标
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


说明：1、供应商对应招标文件“第四章招标内容及需求”中要求，将本项目涉及所有产品均列入上述清单，确保验收时构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。如有遗漏，视为含在投标报价内，建设时按要求提供。

2、如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。

3、表格可扩展。
供应商全称：                   （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

                               年    月    日

附件八：

供应商2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）承接过同类信息系统建设项目业绩一览表

	序号
	业主单位全称
	项目名称
	项目金额（元）
	实施时间
	业主单位联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、随表提交相应的证明材料复印件并加盖公章（详见评分标准要求）。

       2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。
供应商全称：                   （盖公章）

     法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）

年      月     日

附件九： 
项目组人员一览表
项目名称：舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目                                                           

	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称资格
	专业
	专业工作年限
	拟任何职

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、随表提交相应的证明材料复印件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）
                                                       年      月     日
附件十： 
售后服务及培训方案

项目名称：舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目  
	序号
	质量保障措施及服务内容
	投标内容
	备注

	1
	项目整体质保期
	
	

	2
	服务投标时间
	
	

	3
	故障修复时间
	
	

	4
	质保期满后维修服务费用
	
	

	5
	备品备件
	
	

	6
	免费培训
	
	

	7
	软件免费升级服务
	
	

	8
	巡检、技术支持、应急投标
	
	

	9
	维修联系人
	
	

	10
	联系电话
	
	

	11
	......
	
	


说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称：                   （盖公章）
     法定代表人（负责人）或委托代理人：            （签字或盖章）
年      月     日

附件十一1：                                                   本
舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目 

项目编号：EYCG-Y.F.G-2025-025
资

格

文

件

供应商全称                                 （盖公章）
年  月  日 

附件十一2：                                                   本
舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目 

项目编号：EYCG-Y.F.G-2025-025
资

信

技

术

文

件

供应商全称                                 （盖公章）
年  月  日 

附件十一3：                                                   本
舟山市第二人民医院医保基金综合管理平台项目 

项目编号：EYCG-Y.F.G-2025-025
报

价

文

件

供应商全称                                 （盖公章）
年  月  日 

